"Reddit"

# Test-plan

# Versiya 1.0

# Dəyişikliklərin tarixi

| Tarix | Versiya | Təsvir | Müəllif |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.06.2025 | 1.0 | Tapılan buglara əsasən test keys ve checklistlere yenidən baxıldı, bəzi checklist-lər əlavə olundu. | M.Mehdi |
| 10.06.2025 | 1.0 | İstifadəçi qarşılıqlı əlaqələrinin daha detallı testləri həyata keçirildi. Tapılan səhvlər əsasında müəyyən test keysler cheklistler dəyişdirildi və yeniləndi. | M.Mehdi |

# Məzmun

| 1. | Giriş……………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Məqsəd……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  | 4 |
| 1.2 |  | Test obyektinin təsviri…………………………………………………………………… |  | 4 |
| 1.3 |  | Miqyas………………………………………………………………………………………………………………………. |  | 5 |
| 1.3.1 |  |  | Testdən keçiriləcək sistem modulları… | 5 |
| 1.3.2 |  |  | Testdən keçirilməyəcək funksional……… | 5 |
| 1.4 |  | Tələblər……………………………………………………………………………………………………………….. |  | 6 |
| 2. | Test strategiyası………………………………………………………………………………………………………… |  |  | 6 |
| 2.1 |  | Təsvir……………………………………………………………………………………………………………………. |  | 6 |
| 2.2 |  | Test növləri……………………………………………………………………………………………….. |  | 7 |
| 2.2.1 |  |  | Funksional test……………………………………………………………… | 7 |
| 2.2.2 |  |  | Qrafik interfeysin testi………………………………………….. | 7 |
| 2.3 |  | Meyarlar…………………………………………………………………………………………………………………….. |  | 8 |
| 2.4 |  | Alətlər…………………………………………………………………………………………………………….. |  | 8 |
| 2.5 |  | Əhatə…………………………………………………………………………………………………………………. |  | 8 |
| 3 | Resurslar………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  | 9 |
| 3.1 |  | Rollar………………………………………………………………………………………………………………………………. |  | 9 |
| 4 | Test mərhələləri…………………………………………………………………………………………………….. |  |  | 10 |
| 5 | Hesabatlılıq…………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  | 10 |
| 5.1 |  | Sənədlər………………………………………………………………………………………………………………….. |  | 10 |
| 5.2 |  | Çatdırılma……………………………………………………………………………………………………………………… |  | 10 |

Giriş	5

1.1	Məqsəd	5

1.2	Test obyektinin təsviri	5

1.3	Miqyas	7

2. Test strategiyası	7

2.2 Test növləri	9

2.2.1 Funksional test	9

2.2.2 Qrafik interfeysin testdən keçirilməsi	9

2.4 Alətlər	10

3.1 Rollar	11

4. Test mərhələləri	12

5. Hesabatlılıq	12

Test-plan

# Giriş

## Məqsəd

Bu sənəd məqsədləri aşağıdakılardır:

- Test ediləcək layihə məlumatlarının və sistem komponentlərinin müəyyən edilməsi;

- Test üçün istifadə ediləcək tələblərin versiyalarının sənədləşdirilməsi;

- Test strategiyasının təsviri;

- Tələb olunan resursların müəyyən edilməsi və tələb olunan səylərə qiymətləndirmənin təqdim edilməsi;

- Maraqlı şəxslərə çatdırılmaq üçün yekun sənədlərin siyahısı.

## Test obyektinin təsviri

  - Test obyekti Reddit sosial platformasının klonu olan veb və mobil tətbiqdir. Tətbiqdə istifadəçilər qeydiyyatdan keçə, sistemə daxil ola, müxtəlif mövzularda (subreddit-lərdə) postlar yarada, həmin postlara şərh yaza və digər istifadəçilərin paylaşımlarına səs verə bilirlər. Layihə həm masaüstü veb brauzer üçün, həm də mobil veb və mobil tətbiq (Android/iOS) versiyaları üçün hazırlanmışdır

Test obyekti daxilində əsas testə cəlb olunan funksionallıqlar istifadəçi autentifikasiyası (login və qeydiyyat), postların yaradılması, redaktəsi və silinməsi, şərh əlavə edilməsi və idarə olunması, postlara və şərhlərə upvote/downvote mexanizmləri, istifadəçi profili ilə bağlı funksiyalar, subreddit strukturu və responsiv dizayn uyğunluğudur. Eyni zamanda tətbiqin fərqli platformalarda (masaüstü, mobil veb, mobil tətbiq) düzgün işləməsi, vizual komponentlərin doğru göstərilməsi, təhlükəsizlik və performans baxımından sabitliyi də test obyekti daxilində qiymətləndiriləcəkdir.

Test prosesi zamanı tətbiqin API-ləri, UI komponentləri, forma doğrulamaları və müxtəlif istifadəçi axınları real istifadə ssenarilərinə uyğun olaraq test olunacaq. Bu test obyekti əsas götürülərək həm funksional, həm də qeyri-funksional test növləri icra ediləcək və aşkarlanan bütün uyğunsuzluqlar sənədləşdirilərək hesabatda təqdim olunacaq.

## Miqyas

1.3.1 Test ediləcək sistem modulları:

| № | Adı | Təsviri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobil tetbiq | Masaüstü tətbiqindəki funksionallıqla eyni olan əsas və tənzimlənən imkanlar mobil tətbiqdə də test olunub. |
| 2 | Masaustu | Əsas funksiyalar (avtorizasiya, postlara reaksiyalar, media baxışı) və tənzimlənən funksiyalar (profil kastomizasiyası, istifadəçi bloklama, lent ayarları, email-bildirişlər, lokallaşdırma) test edilib. |
| 3 | Web | Saytın əsas funksionallığı və tənzimləmələr səhifəsindəki dəyişə bilən imkanlar test edilib. Əlavə olaraq, əl rejimində tədqiqat testləri, uyğunluq və çarpaz brauzer testləri həyata keçirilib. |

1.3.2 Test edilməyəcək funksional:

Test layihəsi çərçivəsində aşağıdakılar testdən keçirilməyəcək:

- Cancel-e klikledikde cixan sahe yaninda olcunu boyutmek olan simvol

- Logo isaresi

1.4     Tələblər

Test prosesi üçün gözlənilən nəticənin parametrlərinin 		     müəyyən edilməsi mənbəyi kimi aşağıdakı 		     tələblərdən istifadə olunacaq:

- test case : Final Layihə

- checklist : Final Layihə

# 2. Test strategiyası

2.1 Təsvir

Sistemin testdən keçirilməsi prosesi koda giriş və sistemin daxili işi haqqında bilik olmadan "qara qutu" metodunun köməyi ilə həyata keçiriləcək.

Test prosesi zamanı sistemin testdən keçirilməsinin aşağıdakı kimi səviyyələrinə toxunulacaq:

- komponent;

- inteqrasiya;

- sistem.

Testin komponent səviyyəsi çərçivəsində sistem komponentlərə bölünəcək, hər bir komponent xüsusiyyətlərin və atributların testinə məruz qalacaq.

Testin inteqrasiya səviyyəsi çərçivəsində sistem komponentləri qarşılıqlı əlaqə testinə məruz qalacaq.

Testin sistem səviyyəsi çərçivəsində sistemin funksionalının böyük hissəsinə toxunan end to end testləri aparılacaq.

## 2.2 Test növləri

### 2.2.1 Funksional test

Funksional test verilənlərin emalının düzgünlüyünü və tətbiqin funksional məntiqinin həyata keçirilməsini yoxlamaq məqsədilə yerinə yetiriləcək. Funksional testlər qrafik interfeyslə qarşılıqlı əlaqə və əldə edilən nəticələrin təhlili vasitəsilə yerinə yetiriləcək.

| Məqsəd | Tətbiq üzrə naviqasiya, informasiyanın daxil edilməsi, emalı və əks etdirilməsi də daxil olmaqla funksionallığın düzgünlüyünün yoxlanılması. |
| --- | --- |
| Texnika: | Aşağıdakılardan əmin olmaq üçün düzgün və yanlış giriş verilənləri ilə testlərin yerinə yetirilməsi: ∙ düzgün verilənlər daxil edildikdə faktiki nəticə gözlənilənə uyğundur; ∙ yanlış verilənlər daxil edildikdə xətalar haqqında müvafiq ismarıclar görünür. |
| Tamamlama meyarları: | ∙ Bütün planlaşdırılan testlər yerinə yetirildi. ∙ Bütün aşkar edilmiş qüsurlar düzəldildi. |

### 2.2.2 Qrafik interfeysin testdən keçirilməsi

Qrafik interfeysin testdən keçirilməsi istifadəçinin proqram məhsulu ilə qarşılıqlı əlaqəsini yoxlayır. Qrafik interfeysin testdən keçirilməsinin məqsədi — istifadəçinin tətbiqin naviqasiya elementlərinin köməyi ilə tətbiqin funksiyalarını yerinə yetirə bildiyinə əmin olmaqdır.

Həmçinin qrafik interfeysin testdən keçirilməsi tətbiqin elementlərinin mövcud standartlara (dizayn maketi) uyğunluğunun yoxlanılmasını nəzərdə tutur.

| Məqsəd: | Aşağıdakılardan əmin olmaq: - tətbiqin funksiyaları (sahələr, düymələr, pəncərələr) arasında siçan və tabulyasiyanın köməyi ilə naviqasiya düzgün həyata keçirilmişdir; - tətbiqin elementləri mövcud standartlara uyğundur və naviqasiyaya, verilənlərin daxil edilməsi və əks etdirilməsinə mane olmur. |
| --- | --- |
| Texnika: | Tətbiqdə naviqasiyanın yoxlanılmasına yönəlmiş testlərin yaradılması və yerinə yetirilməsi. |
| Tamamlama meyarları: | Hər bir qrafik element düzgün şəkildə həyata keçirilib və standartlara uyğundur. |

2.3	Meyarlar

Qəbul meyarları: tüstü testi səviyyəsi test nümunələrinin 100% və böhran yolu səviyyəsi test nümunələrinin 90% müvəffəqiyyətlə tamamlanması.

Testin tamamlanması meyarları: planlaşdırılmış testlərin 100% yerinə yetirilməsi.

### 2.4 Alətlər

Test prosesində aşağıdakı alətlərdən istifadə olunacaq:

| Fəallıq | Alətlər |
| --- | --- |
| Testin idarə edilməsi | Google SpreadSheed,Google Docx |
| Qüsurların izlənməsi | Test Rail |
| Layihənin idarə edilməsi | Jira |
| Kommunikasiya | Gmail,Telegram |

2.5 Əhatə:

Test aşağıdakı brauzerlərdə aparılacaq:

- Chrome, Safari, Yandex browser;

3. Resurslar

# 3.1 Rollar

| Layihə komandasının üzvləri |  |
| --- | --- |
| Rol | Vəzifələr |
| Layihə meneceri | - Layihədə proseslərin təşkili. - Layihə sənədlərinin tərtib edilməsi - Mütəxəssislərə tapşırıqların verilməsi. - İşlərin icrasının gedişinə aralıq nəzarət. - Müştəriyə məhsulun yekun təhvili. |
| Aparici tester | - Testlərin işlənib hazırlanması və dəstəklənməsi. - Testlərin yerinə yetirilməsi. - Test sənədlərinin tərtib edilməsi (test plan, testetməyə dair hesabat). |
| Tertibatci | - Tələblərin proqram məhsulu şəklində reallaşdırılması. - Proqram məhsulunda səhvlərin düzəldilməsi. - Testetmə üçün yeni versiyaların göndərilməsi. |
| Tester | - Testlərin yerinə yetirilməsi. - Səhvlərə dair hesabatların təsbit edilməsi. |

# 4. Test mərhələləri

| Mərhələnin tapşırığı | Başlanma tarixi | Başa çatma tarixi |
| --- | --- | --- |
| Test plan | 04.06.2025 | 10.06.2025 |
| Testlerin yaradilmasi | 04.06.2025 | 10.06.2025 |
| Testlərin yerinə yetirilməsi | 04.06.2025 | 10.06.2025 |
| Bug report yaradilmasi | 04.06.2025 | 10.06.2025 |
| Netiecelere dair hesabat | 04.06.2025 | 10.06.2025 |

# 5. Hesabatlılıq

5.1 Sənədlər

Test prosesində aşağıdakı sənədlər yaradılacaq:

checklist: Final Layihə

test-case: Final Layihə

bug report-lar: Final Layihe     ,     Final Layihe    ,     Final Layihe

test report:  Final Layihe

5.2 Çatdırılma

Test nəticələrini təsvir edən sənədlərin çatdırılması cədvələ uyğun və layihənin bütün maraqlı şəxslərinin tələbi əsasında E-mail göndərilmə vasitəsi ilə həyata keçiriləcək.