Test nəticələri haqqında hesabat

1. Giriş

Bu sənəd test-plana və layihənin müddətlərinə uyğun olaraq təyin edilmiş tarixlər arasında test komandası tərəfindən yerinə yetirilən test işlərinin nəticələrini təsvir edir.

2. Tələblər

Testdən keçirilən obyektin işinin gözlənilən nəticəsini müəyyən etmək üçün mənbə <çek list və test-keysə keçid üçün link Final Layihə> dir.

3. Test sənədləri

Layihələşdirilmiş testlər çek-list və test-nümunələrinə tərtib edilib, öz növbəsində onlar da sistem modullarına və alt modullarına bölünüb;

Rollar üzrə yaradılmış testlərin sayı

| “Mobil Tətbiq üçün testlərin sayı | “Masaüstü tətbiq" rolu üçün testlərin sayı | “Web Tətbiq üçün testlərin sayı | Ümumilikdə yaradılan testlər |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 80 | 220 | 420 |

4. Testetmənin aparılması

Test əhatəsi: Google Chrome

Testetmə səviyyələri:modul, inteqrasiyalı, sistemli

Testetmə növləri: funksional, qrafik interfeysin test edilməsi.

Qısa təsvir: bütün test keyslər tələblər əsasında hazırlanmış və cədvələ uyğun olaraq əl ilə yerinə yetirilmişdir.

Testlərin keçilmə nəticəsi

| Modullar | Cəmi testlər | Uğurlu | Uğursuz | Yerinə yetirilməsi mümkün olmayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobil | 120 | 110 | 10 | 0 |
| Masaustu | 80 | 70 | 10 | 0 |
| Web | 220 | 210 | 10 | 0 |

5. Görülən işin həcmi

| Başlanma tarixi | 04.06.2025 |
| --- | --- |
| Yekunlaşma tarixi | 11.06.2025 |
| Fəalliyyətlər | Ünsiyyətin düzgün qurulması.Test sənədlərinin hazırlanması,qrup işi. |
| Nəticə | Checklist,test keys,test plan, bug report,nəticələrə dair hesabat, test rail, jira, notion, postman |
| Çatdırılma üsulu | Maraqlanan şəxslərə elektron poçt vasitəsilə göndərilib. |

6. Test komandası

| № | SAA | Rol | Əlaqə məlumatları |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehdiyev Mehdi | Layihə meneceri | mehti5678@gmail.com |
| 2 | Quliyeva Ləman | Aparıcı tester | lmanquliyeva70@gmail.com |
| 3 | Mahmudov Nicat | Aparıcı tester | mnicat101@gmail.com |
| 4 | İsmayılov Rəvan | Tester | rvanismayilov70@gmail.com |
| 5 | Abdullayeva Səbinə | Tester | abdullayevasbin9@gmail.com |